## Slide 1
Examentraining
Kerntaak 1: levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject
Werkproces 2 – Levert een bijdrage aan het projectplan

## Slide 2: Onderdelen
Kerntaak 1 is verdeeld in 4 werkprocessen (en 5 opdrachten)
WP1 – Stelt de opdracht vast
  Opdracht 1: Plan van eisen
WP2 – Levert een bijdrage aan het projectplan
  Opdracht 2: Projectplan
WP3 – Levert een bijdrage aan het ontwerp
  Opdracht 3: Functioneel ontwerp
  Opdracht 4: Technisch ontwerp
WP4 – Bereidt de realisatie voor
  Opdracht 5: Werkomgeving

## Slide 3: Werkproces 2
Project doelstellingen
Doorlezen documenten
Inleven in de situatie die beschreven is
Taak | Criterium | 0 | 1 | 2 | 3
T1,T2, T3, T4 | Project-doelstellingen | De projectdoelstellingen zijn niet in lijn met de opdracht, duidelijk en/of haalbaar | De projectdoelstellingen zijn in de meeste gevallen in lijn met de opdracht en of duidelijk of haalbaar | De projectdoelstellingen zijn in de meeste gevallen in lijn met de opdracht, duidelijk en haalbaar | De projectdoelstellingen zijn in lijn met de opdracht, duidelijk en haalbaar.

## Slide 4: Werkproces 2
Project doelstellingen
Inleiding
  Vertel iets over de opdracht en hoe om te gaan met dit het Projectplan
Doelstellingen
  In het PvE heb je al de probleemstelling beschreven met:
    Wat is het doel van de opdracht.
    Waarom wil de klant het product hebben
    Wat wil de klant automatiseren en waarom
    Wat is de winst die de klant met het product kan behalen (tijd / geld
  Herhaal dat hier en voeg toe wat er dan gerealiseerd gaat worden.

## Slide 5: Werkproces 2
Project doelstellingen
Risico’s
  Geef aan welke risico’s er zijn met het maken van de doelstelling. Denk hierbij aan:
    Tijd
    Geld
    Afspraken
    Kennis
Projectgrenzen
  Je hebt al benoemd wat je gaat uitvoeren, maar wat houdt het allemaal in. Beschrijf waar de klant zelf mee aan de slag moet. Denk aan de volgende onderdelen:
    Beheer van de applicatie
    Onderhoud van de applicatie

## Slide 6: Werkproces 2
Projectactiviteiten
Taak | Criterium | 0 | 1 | 2 | 3
T1,T2, T3, T4 | Projectactiviteiten | De werkzaamheden zijn onvolledig, incorrect of onoverzichtelijk weergegeven. En/of de inzet en middelen voor de werkzaamheden zijn niet of onduidelijk benoemd. En/of de ontwikkelmethode is niet benoemd. | De werkzaamheden zijn in de meeste gevallen volledig, correct en overzichtelijk weergegeven. De inzet en middelen voor de werkzaamheden zijn in de meeste gevallen duidelijk benoemd. De ontwikkelmethode is benoemd. | De werkzaamheden zijn volledig, correct en in de meeste gevallen overzichtelijk weergegeven. De inzet en middelen voor de werkzaamheden zijn in de meeste gevallen duidelijk benoemd. De ontwikkelmethode is benoemd. | De werkzaamheden zijn volledig, correct en overzichtelijk weergegeven. De inzet en middelen voor de werkzaamheden zijn duidelijk benoemd. De ontwikkelmethode is benoemd.

## Slide 7: Werkproces 2
Projectactiviteiten
Betrokkenen
  Geef aan wie er allemaal betrokken zijn bij het project. Denk aan:
    Klanten
    Projectmanager
    Developers
    Designers
    Devops
Benodigdheden – middelen/methode
Takenlijst

## Slide 8: Werkproces 2
Projectactiviteiten
Benodigdheden
  Middelen: In een lijst noem je op welke zaken nodig zijn om dit project tot een goed einde te brengen. In de lijst kunnen kantoorartikelen staan, hardware, software, beschikbare ruimtes en dergelijke.
  Methode: Geef aan welke methode je gebruikt om de applicatie te ontwikkelen. Voorbeelden zijn:
    Waterval
    Agile
      Scrum
      Extreme programming
    Feature driven
    Test driven
  (Let op, dit kan soms een combi zijn !)

## Slide 9: Werkproces 2
Projectactiviteiten
Takenlijst
  De takenlijst is een overzicht met alle werkzaamheden die verricht moeten worden om het volledige project (tot en met de oplevering van de applicatie) uit te voeren. Zorg ervoor dat je ook zaken als gesprekken en mailen opneemt.
    Functioneel ontwerp
    Technisch ontwerp
    Ontwikkelomgeving
    Realisatie
    Implementatie
    Alle communicatie met mails / gesprekken / presentaties / oplevermomenten.

## Slide 10: Werkproces 2
Planning
Taak | Criterium | 0 | 1 | 2 | 3
T1,T2, T3, T4 | Planning | De planning, inclusief voortgangsgesprekken, is niet volledig, chronologisch en/of overzichtelijk. | De planning, inclusief voortgangsgesprekken, is volledig en realistisch, maar niet chronologisch en/of overzichtelijk. | De planning, inclusief voortgangsgesprekken, is volledig, realistisch en chronologisch of overzichtelijk. | De planning, inclusief voortgangsgesprekken, is volledig, realistisch en chronologisch en overzichtelijk.

## Slide 11: Werkproces 2
Planning
Planning
  In de planning wordt de takenlijst chronologisch opgenomen, maar alleen voor het ontwerp gedeelte (dus niet het programmeren etc). Daarbij vermeld je:
    Begindatum en tijd
    Einddatum en tijd
    Duur in uren:minuten
    Betrokkenen (bij oplevermoment / gesprek zijn er dus altijd meer dan 1 betrokkene)
  Bij het examen krijg je deadlines wanneer je wat moet uiterlijk moet opleveren. Verwerk deze deadlines in je planning.

## Slide 12: Werkproces 2
Afstemmen
Taak | Criterium | 0 | 1 | 2 | 3
T5 | Afstemmen | De bijdrage aan het projectplan wordt niet afgestemd. | De bijdrage aan het projectplan wordt afgestemd. |  | 

## Slide 13: Werkproces 2
Afstemmen
Toelichting
  Geef een korte toelichting over het Projectplan wat je hebt gemaakt.
    Bij het examen doe je dit schriftelijk !
Goedkeuring
  Zorg dat er voor alle betrokkenen een mogelijkheid is om een handtekening te zetten.
  De namen en functies van de personen moeten daar duidelijk bij staan.

## Slide 14: Projectplan
Als je alle stappen hebt gevolgt heb je een net document. Let nog op het volgende:
Een examinator is ook een mens. Behandel hem met respect zoals je dit ook bij een klant zou doen.
Zorg dat je je eigen tijd bewaakt. Ga niet te lang aan 1 onderdeel werken waardoor je met de rest niet af krijgt.
Het Projectplan moet door een niet ICT’er gelezen kunnen worden.